## Slide 1
DCForge · 客户交流与试点立项建议稿 · v1.0
1
DCFORGE
大型汽车制造企业 智能招采与采购合规解决方案
从客户沟通到需求基线、企业知识、方案评审和客户发布的完整售前闭环
客户交流与试点立项建议稿
面向：某大型汽车制造企业
DCForge 项目组 · 2026-08-15
客户
Agent
需求
知识
方案
评审
发布

## Slide 2
01 客户现状
我们目前如何理解贵司
DCForge · 客户交流与试点立项建议稿 · v1.0
2
以下内容来自前期场景描述，需在项目启动阶段形成双方确认的 RequirementBaseline。
1
供应商准入
供应商准入主要依赖人工核验材料和制度要求。
2
询比价
询比价过程需要人工收集报价、比对条件并整理说明。
3
合规审查
采购合规审查依赖人工查制度、找条款和判断风险。
4
采购运营
采购周期较长，关键判断和操作的过程留痕不完整。

## Slide 3
02 问题定义
本次建议聚焦的问题
DCForge · 客户交流与试点立项建议稿 · v1.0
3
01
资料分散在人员、系统和文档中，重复查找占用采购与合规人员时间。
02
规则依赖个人经验，遇到特殊采购方式时难以快速形成一致判断。
03
需求、分析、方案、评审和客户反馈分散在不同入口，版本关系不清楚。
04
缺少统一证据链，事后复核时难以说明依据、处理人和版本。
问题不在于缺少一个聊天机器人，而在于客户事实、知识证据、内部判断和对客成果没有形成同一条可追踪链路。

## Slide 4
03 建设目标
建设目标和验收口径说明
DCForge · 客户交流与试点立项建议稿 · v1.0
4
目标 1
建立供应商准入、询比价和采购合规审查的统一 AI 助手入口。
目标 2
把客户沟通转成可确认、可版本化的需求状态，而不是只保留聊天记录。
目标 3
让企业知识、外部情报和历史案例进入同一套有来源的研究过程。
目标 4
在内部评审通过后再向客户发布方案，避免内部信息直接对外。
目标 5
形成可追踪的客户反馈闭环，并保留完整审计记录。
口径说明
本材料中的目标值是建议验收口径。双方应先确认基线、样本和计算方法，再判断是否达成。

## Slide 5
04 方案架构
方案总览
DCForge · 客户交流与试点立项建议稿 · v1.0
5
客户与员工入口
飞书客户机器人 · 统一售前工作台 · 客户需求与方案中心
承接客户沟通、内部协作、确认和发布
Agent 编排层
会话 Agent · 任务编排 · 权限与人工审批门禁
根据用户身份、项目阶段和业务状态选择处理步骤
需求与状态层
Requirement Intelligence · 业务状态池 · Baseline 与版本差异
区分客户事实、待确认假设、冲突和缺口
知识与工具层
企业知识库 · 外部情报 · MCP · 业务工具
提供有权限、有时点、有来源的检索和执行能力
方案与交付层
三档方案 · 内部评审 · 客户安全成果 · 反馈回流
把需求和证据转成可审查、可发布、可迭代的成果
核心原则：客户信息先进入需求和状态管理，再调用知识与工具。成果经过内部评审后才对外发布。

## Slide 6
05 业务流程
从客户机会到反馈迭代的完整闭环
DCForge · 客户交流与试点立项建议稿 · v1.0
6
1
客户机会建立
事实与版本留痕
2
需求分析与确认
事实与版本留痕
3
外部情报归档
事实与版本留痕
4
企业知识检索
事实与版本留痕
5
方案与成果草拟
事实与版本留痕
6
企业内部评审
事实与版本留痕
7
客户发布
事实与版本留痕
8
反馈迭代
事实与版本留痕
每一阶段都由持久化事实推导状态，前端不能手工把项目标成完成。

## Slide 7
06 重点场景
供应商准入
DCForge · 客户交流与试点立项建议稿 · v1.0
7
当前做法
采购人员人工收集和核对资质、证照、制度要求与历史记录。
AI 可以承担的工作
• 识别材料类型、有效期、缺失项和字段不一致。
• 按准入制度匹配审核项，并给出依据和待补材料。
• 形成初审摘要和风险清单，推送给责任人复核。
人工决策边界
AI 不作最终准入决定。采购负责人按原流程审批。
系统交付证据
材料清单、规则命中依据、风险项、人工处理记录
输出原则
给出建议的同时，显示依据、缺口、版本和处理人。证据不足时明确提示人工补充。
试点从一类材料、一套规则和一条人工审批链开始，具体范围待双方确认。

## Slide 8
07 重点场景
询比价
DCForge · 客户交流与试点立项建议稿 · v1.0
8
当前做法
采购人员人工整理供应商报价、交付条件、质保和商务条款。
AI 可以承担的工作
• 结构化提取价格、税率、交付期、付款和质保条件。
• 标出缺项、异常差异和不可直接比较的口径。
• 生成比价说明草稿，保留原始报价引用。
人工决策边界
AI 不替代定标，也不绕过企业采购审批规则。
系统交付证据
报价对比表、差异说明、原始报价引用、人工确认记录
输出原则
给出建议的同时，显示依据、缺口、版本和处理人。证据不足时明确提示人工补充。
试点从一类材料、一套规则和一条人工审批链开始，具体范围待双方确认。

## Slide 9
08 重点场景
采购合规审查
DCForge · 客户交流与试点立项建议稿 · v1.0
9
当前做法
合规人员人工查找制度、合同和采购材料，逐条判断风险。
AI 可以承担的工作
• 识别采购方式、审批链、金额和例外情形。
• 检索适用制度条款，提示单一来源、审批缺失等风险。
• 生成审查意见草稿并列明证据不足项。
人工决策边界
高风险事项必须由合规、法务或采购委员会复核。
系统交付证据
适用条款、风险等级建议、证据缺口、最终人工意见
输出原则
给出建议的同时，显示依据、缺口、版本和处理人。证据不足时明确提示人工补充。
试点从一类材料、一套规则和一条人工审批链开始，具体范围待双方确认。

## Slide 10
09 技术架构
Agent、知识库、MCP 与业务工具
DCForge · 客户交流与试点立项建议稿 · v1.0
10
入口
飞书客户机器人
内部统一工作台
客户方案中心
Agent
身份识别
项目状态判断
任务编排
人工门禁
智能能力
Requirement Intelligence
企业知识检索
方案生成
成果编辑
MCP 与工具
项目查询
来源检索
供应商分析
文档审查
方案编译
治理
权限
时间边界
来源引用
审计日志
内部评审
Agent 不直接读取所有数据。每次检索和工具调用都需要项目、用户、时间和权限上下文。

## Slide 11
10 需求与状态
业务状态池和需求版本机制
DCForge · 客户交流与试点立项建议稿 · v1.0
11
客户原话
保留会话与材料来源
→
需求识别
提取事实、假设、冲突和缺口
→
客户确认
形成正式 RequirementBaseline
→
方案编译
绑定 Baseline、研究和方案版本
→
反馈迭代
新信息生成新 State 与差异
状态不等于客户事实
外部情报、企业知识和 Agent 推断只作为证据或待确认假设，不能自动写入客户确认基线。
编辑会使旧批准失效
成果稿修改后修订号增加。发布前必须对当前修订重新批准。
客户反馈回到需求分析
客户补充和纠正形成新的需求版本，内部员工可以查看变化和处理记录。

## Slide 12
11 使用入口
企业员工和客户的双入口
DCForge · 客户交流与试点立项建议稿 · v1.0
12
企业内部统一售前工作台
客户需求与方案中心
• 飞书沟通时间线
• RequirementState、缺口和 Baseline
• 资料、外部情报与知识研究
• 三档方案和成果稿编辑
• 内部批准、驳回和发布记录
• 查看当前需求理解
• 确认、否定或补充需求
• 查看正式发布的解决方案
• 下载可编辑 HTML 成果
• 提交反馈并进入新一轮分析
客户页面不显示内部评分、内部知识路径、工具标识和权限配置。

## Slide 13
12 安全治理
数据、安全与人工决策边界
DCForge · 客户交流与试点立项建议稿 · v1.0
13
1
部署与数据域
支持企业私有云或本地部署，具体形态由客户安全评审确定。
2
岗位权限
采购资料在客户授权的数据域内处理，敏感字段按岗位和场景控制。
3
检索权限
知识检索同时检查项目、用户、时间和来源权限。
4
审计记录
所有 AI 查询、工具调用、人工修改、评审和发布动作保留审计记录。
5
对客发布
对客成果经过内部批准后发布，不显示内部评分、工具标识或系统路径。
6
人工审批
AI 不直接执行准入、定标、采购审批、合同签署或付款。

## Slide 14
13 实施计划
分阶段实施路线
DCForge · 客户交流与试点立项建议稿 · v1.0
14
阶段 0：需求基线
把试点范围、规则、数据和验收口径确认清楚。
• 业务访谈
• 制度与样本盘点
• 系统边界确认
• RequirementBaseline 评审
建议 2 周，待双方排期确认
阶段 1：受控试点
在单一采购范围内验证准入或合规审查闭环。
• 知识导入
• 规则配置
• Agent 联调
• 历史样本回放
• 用户验收
建议 4 周，待数据准备情况确认
阶段 2：生产试运行
接入企业系统并在真实流程中受控运行。
• SRM、ERP、OA 接口联调
• 权限配置
• 审计配置
• 灰度使用
• 运行复盘
建议 6 至 8 周，待接口和安全评审确认
阶段 3：范围扩展
根据验证结果扩展品类、规则和组织范围。
• 新增场景
• 知识运营
• 指标复盘
• 模型和规则迭代
按季度滚动规划
建议排期用于资源规划，正式周期取决于数据、接口、安全评审和双方人员安排。

## Slide 15
14 验收口径
建议验收指标
DCForge · 客户交流与试点立项建议稿 · v1.0
15
维度
指标
建议口径
验收证据
需求与版本
已确认需求的来源可追溯率
建议 100%
RequirementBaseline、来源引用和版本差异记录
供应商准入
约定材料类型的字段提取准确率
建议不低于 95%
双方确认的标注样本和回放报告
采购合规
约定重大风险类型的识别召回率
建议不低于 90%
双方确认的风险样本集和评测报告
证据与审计
AI 建议的来源引用和操作留痕覆盖率
建议 100%
来源记录、工具调用记录、人工评审和发布记录
权限安全
未授权数据泄露事件
建议为 0
权限测试、负向测试和审计日志
人工边界
需人工审批事项的人工确认覆盖率
建议 100%
审批记录和人工门禁测试
业务效率
约定试点任务的平均人工处理时间变化
先采集基线，再由双方确定目标值
试点前后同口径任务记录
所有阈值均待双方确认。验收前应冻结样本集、计算口径、人工金标准和异常处理规则。

## Slide 16
15 建设选择
三档建设范围
DCForge · 客户交流与试点立项建议稿 · v1.0
16
快速验证
需要先证明可用性和安全边界
• 一个优先场景
• 离线或脱敏数据
• 知识检索
• 人工评审
• 试点评测
客户提供样本、制度和人工结果
适合作为首次合作入口
生产试点
需要进入真实采购流程受控使用
• 供应商准入
• 询比价
• 合规审查
• SRM、ERP、OA 接口
• 权限审计
完成系统接口和数据安全审批
本方案建议的目标形态
集团扩展
需要跨组织、跨品类运营
• 集团知识运营
• 多组织权限
• 更多采购场景
• 指标运营
• 持续迭代
生产试点验收通过
根据试点结果分批推进
建议先完成需求基线和受控试点，再确认生产范围与商务报价。

## Slide 17
16 风险与前提
项目风险与双方待确认事项
DCForge · 客户交流与试点立项建议稿 · v1.0
17
主要项目风险
• 制度和样本不完整会影响识别与评测结果。
• 接口或权限审批延迟会影响生产试运行排期。
• 不同组织和品类规则差异较大，需要分范围配置。
• 没有冻结样本和计算口径时，效率与准确率无法客观验收。
• AI 建议必须保留人工复核，避免越过采购治理边界。
需要双方确认
• 首个试点优先选择供应商准入、询比价还是采购合规审查？
• 试点涉及哪些采购品类、组织和用户角色？
• 现有审批规则、金额阈值和例外情形以哪套制度为准？
• 可用于试点的历史材料、制度、报价和标注结果有哪些？
• SRM、ERP、OA 可以提供哪些接口和测试环境？
• 部署、网络、模型、日志、脱敏和数据留存要求是什么？

## Slide 18
17 行动安排
建议下一步
DCForge · 客户交流与试点立项建议稿 · v1.0
18
01
场景确认会
确定首个试点场景、参与部门和负责人
02
资料与系统盘点
确认制度、样本、接口、部署和权限边界
03
需求基线评审
冻结试点范围、样本集、指标和人工决策点
04
受控试点启动
按确认计划完成配置、联调、回放和验收
本材料可直接用于首次正式汇报和试点立项讨论。正式实施以双方确认的需求基线、合同和验收附件为准。